# TrustGTR

# 项目完整计划与实验路线

TrustGTR: Reliability-Aware Multi-Cycle Global Retrieval for Time Series Forecasting

面向时间序列预测的可靠性感知多周期全局检索网络

从官方复现出发，用可复核的实验回答：当前样本应该参考哪段历史，以及这些历史模式值得信任多少？

| 项目项 | 本文档口径 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 · 2026-10-05 |
| 证据截止 | 第五轮正式实验结束；全部数值从持久化 metrics 自动读取 |
| 当前阶段 | 官方复现完成；创新仍处于单 seed 快速筛选 |
| 已选数据 | ETTh1、Solar；输入 96、预测 96，seed 2024 |
| 研究范围 | A 多周期历史记忆、B 可靠性门控、C 状态对比检索，完整保留 |
| 项目位置 | /mnt/data/zza/code/TrustGTR |

## 当前最重要的判断

ETTh1 的 A5 为 0.366727 / 0.391116，相对原 GTR 的 MSE / MAE 降低 0.7770% / 0.3792%。完整 ABC5 也改善两项指标，但弱于 A5。新版历史检索尚未在 Solar 正式验证；独立模块贡献和统计稳定性仍待建立。

本文档同时给出已完成事实、研究假设、后续实验和停止扩张条件。工作标题保留原设想；“独立长周期建模”尚不能作为已验证结论。

# 01 阅读导航与范围

| 页码 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目封面与证据快照 | 快速理解当前状态 |
| 2 | 阅读导航与范围 | 区分事实与计划 |
| 3 | 研究问题与 A/B/C 贡献 | 确认完整创新范围 |
| 4 | 官方复现协议 | 公平比较的固定条件 |
| 5 | A：历史记忆与检索 | 当前实现及周期定义 |
| 6 | B：可靠性门控 | 回退与收益监督 |
| 7 | C：状态对比检索 | 正负样本与训练边界 |
| 8 | 版本演进与负结果 | 保留失败原因与修正 |
| 9 | 最新正式结果与开销 | 对照单 seed 证据 |
| 10 | 验证集检索诊断 | 判断内容价值与上限 |
| 11 | 下一阶段最短路线 | 下一批具体实验 |
| 12 | 独立贡献与消融矩阵 | 证明创新而非堆模块 |
| 13 | 强基线与数据扩展 | 有效后再扩规模 |
| 14 | 多 seed、漂移与复杂度 | 正式证据建设 |
| 15 | GPU 队列与失败恢复 | 自动化执行规范 |
| 16 | 环境、代码与结果还原 | 交接和复现 |
| 17 | 里程碑与决策规则 | 阶段完成判据 |
| 18 | 来源与关键实验索引 | 定位原始证据 |

状态词的含义：“已完成”表示证据已落盘；“已实现待验证”表示代码存在但没有正式预测结果；“计划”表示后续条件性任务。训练成功只说明执行链路成功，不等同于科学假设成立。

本次只编制项目文档，不启动新实验。当前最新队列状态为 COMPLETED；新版本、更多 seed、外部基线和压力测试均按后续阶段执行。

# 02 研究问题与完整创新范围

## 核心问题

原 GTR 使用一个可学习全局表示 Q，按相位取片段，与局部输入经过二维卷积和残差融合。我们关注的不足是：不同预测样本需要的历史上下文不同；同一周期位置可能属于不同状态；过去有效的模式在漂移或突发变化时可能失效。

| 模块 | 要解决的问题 | 拟建立的贡献 |
| --- | --- | --- |
| A | 应该看哪段历史？ | 多个历史跨度中的状态条件检索与动态选择 |
| B | 检索应使用多少？ | 根据输入与预测一致性，校准历史修正的可靠性 |
| C | 怎样学会正确检索？ | 同相位、相似未来状态的正例与困难负例监督 |

研究视角以检索为中心：不只是增加频率或尺度，而是让当前样本决定历史候选、候选权重和拒绝程度。A/B/C 均保留独立开关；暂时无效的模块保留代码、负结果和下一版方案。

## 原始设想与当前实现需要分开

初始 A 是多个独立周期 Q，分别负责短、中、长周期；B 是特征残差门控；C 是“同周期位置 + 类似状态”的对比学习。当前版本已经改为真实训练历史 continuation 的预测校正，具体差异见后续三页。

当前可支持： ETTh1 单 seed 中，真实历史检索带来小幅正向结果。

尚待支持： B/C 独立收益；新版 Solar 泛化；多 seed 稳定性；真正独立长周期建模；更强对照下的优势。

## 面向投稿的判断

目标是至少形成两个可解释、可独立验证的贡献，但创新点数量不保证任何 CCF 会议录用。投稿论证应建立在方法区别、同协议收益、统计稳定性、机制证据和资源代价上；本阶段以实验质量和最快有效迭代为优先。

# 03 官方复现与固定协议

原始仓库：GTR 官方代码。官方源文件、原始入口和配置保留；创新位于新增文件，关闭模块可恢复原 GTR。

| 主要设置 | ETTh1 | Solar |
| --- | --- | --- |
| 输入 T / 预测 H / seed | 96 / 96 / 2024 | 96 / 96 / 2024 |
| 基础周期 / batch | 24 / 256 | 144 / 64 |
| 配置学习率 / dropout | 0.001 / 0.5 | 0.003 / 0 |
| d_model / RevIN | 512 / 开启 | 512 / 关闭 |
| 最大 epoch / patience | 30 / 5 | 30 / 5 |
| 优化与损失 | Adam、MSE、type3 | Adam、MSE、type3 |
| AMP / 梯度累积 | 关闭 / 不使用 | 关闭 / 不使用 |
| train / val / test 窗口数 | 8449 / 2785 / 2785 | 36601 / 5161 / 10417 |

## 数据、评估和官方细节

•  ETTh1 目标分段：[0,8640)、[8640,11520)、[11520,14400)；其余末尾数据不擅自加入。

•  Solar 目标分段：[0,36792)、[36792,42048)、[42048,52560)。验证和测试输入携带前段 96 步上下文。

•  StandardScaler 只在训练段拟合；MSE/MAE 在官方标准化空间计算，不混入逆变换指标。

•  train/val 均 shuffle、drop_last；test 两项关闭。最佳 checkpoint 按官方验证早停选择。

•  OneCycleLR 初始化把首轮学习率设为配置值 / 25；默认 type3 不 step 该对象。保持官方行为，不能只按配置字面值理解首轮 LR。

•  相位锚点实际是预测起点。新模块使用绝对起点，同时逐样本核对其基础周期余数与官方一致。

同预算指同最大训练预算、优化设置和早停规则；实际早停 epoch 可以不同，必须记录。当前任务是完整观测预测，没有缺失 mask 或 missing rate。

# 04 A：多周期历史记忆与检索

## v4/v5 的实际检索对象

训练段形成不可变历史库，每条记录包含观察窗、输入键和已经发生的后续 H 步。对当前预测起点 t，仅允许历史起点 j 满足 j + H <= t，并匹配 j mod P = t mod P；P 是官方基础周期。验证、测试数据永不写入该库。

候选按相对历史年龄分成短、中、长三档，各最多 64 条，总候选不超过 192。每档均匀覆盖可用历史，再按每通道的状态距离检索。

当前三库是“同基础相位、不同历史周期年龄”的记忆。配置中的 [24,168,720] 或 [144,1008,4320] 保留来源和库数量，当前并未分别按三个周期取模。不能把这一步写成已经证明日、周、月独立周期建模。

## 键、值与训练路径

•  15 维输入键：训练统计标准化的均值、log 标准差、趋势，加 12 个局部归一化形状分箱；局部 std 下限 0.1。

•  残差键编码器为 15→16→15，末层零初始化，使初始检索距离与验证诊断一致。

•  实际距离为平方欧氏距离；全局 top 3 后按逆距离和库 prior 加权。

•  历史未来先用候选观察窗归一化，再用当前观察窗的均值/尺度还原；只使用预测时可见输入。

•  路由为样本/通道条件化；C 直接训练同一检索键编码器。

## 当前限制与下一版

global_topk 先选候选再调库权重；若 top 3 全来自一个库，库 prior 在归一化中抵消，无法换入被排除的库。已实现的 per_bank 则每库各取 top 3，再连续混合；有正确性和梯度检查，尚无正式结果。

后续先单因素验证逐库路由。如果论文要主张独立多周期建模，还需实现真正不同周期的候选规则，并与当前历史年龄库比较。此为保留原创新范围的后续验证，不是现有事实。

# 05 B：可靠性门控与收益校准

## 当前预测融合

原 GTR 产生预测 y_base，历史库产生 y_hist；门控 g 为每样本/通道一个标量，在预测步之间共享。v5 的修正为：

s = 0.2 * tanh(a / 0.2)

y = y_base + s * g * (y_hist - y_base)

关闭 B 时 g=1；没有有效历史时直接输出 y_base。a 零初始化，初始预测和原模型随机流精确一致。s 允许有符号校正，不能无条件称为凸混合；其范围限制了修正幅度。

## 门控输入与训练监督

输入由当前观察窗统计、两路预测的 cosine 一致性、修正相对幅度和差异组成。描述符中的预测分支 detach，避免门控通过描述符改造专家。未来标签仅用于训练期最优混合系数：

delta = s * (y_hist - y_base)

g_star = clip(<Y-y_base, delta> / (||delta||^2 + eps), 0, 1)

g_star stop-gradient；校准损失按修正能量加权，系数 0.05。验证与测试仍使用纯 MSE，不使用门控 oracle。

## 需要证据支持的性质

g=0 回到当前共同训练的 GTR 分支，不能保证等于已经完成的 baseline checkpoint，也不能保证训练后“不伤 baseline”。已验证的是初始行为等价、推理不读未来和结构上的拒绝能力。

v5 加 B 后整体弱于 A5。下一步比较动态门控与固定门控，检查门控是否只是缩小有效修正；记录 oracle 标签分布、gate 饱和、校准误差和各库预测分歧。候选距离或库间分歧可作为后续可靠性输入，但一次只验证一个改动。

# 06 C：状态对比检索学习

## 正例与困难负例

使用训练目标的未来平均水平和趋势构造 regime；先减去观察窗水平，再除以观察窗尺度。候选必须同基础相位、因果可用，并与当前完整输入/目标窗口不重叠：t-j >= T+H。

在这些历史候选中，未来 regime 最近者作为正例，最远者作为困难负例；要求至少两个候选、正例足够相似、正负距离有区分。这样监督的不只是“同一时刻”，还包括“状态相似”。

## 当前损失与实现边界

L_train = L_forecast + 0.05 * L_gate + 0.002 * L_contrast

其中关闭的模块不保留对应 loss。对比温度为 0.1；v5 默认 cosine 正负 logits。query 未来只在训练 criterion 中读取；验证、测试和预测前向不接收 query 的未来。

历史候选及其已发生 continuation 来自固定训练段。与缓存过时 embedding 的队列不同，当前候选键在前向中使用同一编码器重新计算，因此恢复不需要动态跨 batch 缓存。

## 已解决的问题与未解决的问题

•  旧版 batch 内同相位候选在 Solar 的有效 anchor 仅约 3.55%；真实历史库使 ETTh1 ABC4/ABC5 的有效率约 93.66%。

•  有效 anchor 多只说明监督可用，不证明预测有效。C 在 AB5 背景下有小幅改善，但仍缺 AC5 对照。

•  实际检索是欧氏距离，v5 对比是 cosine，几何不一致。contrast_metric='euclidean' 已具备开关，未正式验证。

后续先补同版本 AC，再单独验证度量一致性。诊断主损失与辅助损失的编码器梯度大小和方向；不以对比 loss 下降代替检索质量或预测收益。

# 07 版本演进与负结果

以下为已完成正式测试结果，均 T96/H96、seed 2024。MSE/MAE 越小越好；保留全部方向，避免只展示最好一次。

| 数据 | 版本 | MSE | MAE | 判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETTh1 | B1 | 0.367499 | 0.392714 | MSE 降、MAE 微升；RNG 变化 |
| ETTh1 | A1 | 0.378976 | 0.399294 | 独立周期表无增益 |
| ETTh1 | AC1 | 0.380971 | 0.397571 | 联用仍退化 |
| ETTh1 | ABC1 | 0.380605 | 0.393895 | 联用仍退化 |
| ETTh1 | B2 | 0.369723 | 0.393385 | 保持 RNG 后不增 |
| ETTh1 | A2 | 0.383216 | 0.396112 | 中心化残差仍过拟合 |
| ETTh1 | AC2 | 0.383070 | 0.395522 | 联用仍退化 |
| ETTh1 | ABC2 | 0.383095 | 0.395404 | 联用仍退化 |
| ETTh1 | B3 | 0.370675 | 0.393581 | 预测一致性门控未增 |
| ETTh1 | A3 | 0.385247 | 0.397886 | 因子化降参数仍无效 |
| ETTh1 | AC3 | 0.385277 | 0.397996 | 联用仍退化 |
| ETTh1 | ABC3 | 0.385066 | 0.397727 | 联用仍退化 |
| Solar | B3 | 0.178793 | 0.240219 | MSE 降、MAE 升 |
| Solar | A3 | 0.229461 | 0.297949 | 最佳 epoch 1，明显退化 |
| Solar | ABC3 | 0.225285 | 0.295778 | 完整旧版明显退化 |

v2 保留基础 Q 并把长库中心化；v3 用水平/趋势/幅度系数，长记忆参数 6216→777。两者都未解决训练误差下降、验证误差上升的问题，因此 v4 改变检索对象，而不是继续调日历表规模。

B1 初始化消耗随机流，微小改善不能独立归因门控。之后 fork_rng 保持初始化随机流。Solar 旧版负结果不能直接推断新版真实历史库的泛化表现。

工程失败另存：同名 queue 遮蔽标准库、入口 super 递归已修复；4 个失败 smoke 与 4 个因依赖失败未启动的正式配置保留，后者不算训练失败。

# 08 最新正式结果与资源观察

## ETTh1：同 seed、同预算、同评估资产

| 模型 | MSE | MAE | MSE 降低 | MAE 降低 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GTR | 0.369598 | 0.392604 | — | — |
| A4 | 0.368977 | 0.392325 | 0.1681% | 0.0713% |
| AB4 | 0.369042 | 0.392228 | 0.1507% | 0.0959% |
| ABC4 | 0.368974 | 0.392199 | 0.1690% | 0.1032% |
| A5 | 0.366727 | 0.391116 | 0.7770% | 0.3792% |
| AB5 | 0.368004 | 0.391900 | 0.4313% | 0.1794% |
| ABC5 | 0.367629 | 0.391734 | 0.5328% | 0.2217% |

v5 只把 0.2*tanh(a) 改为 0.2*tanh(a/0.2)；保持零初始输出与幅度范围，修正新增参数的有效更新尺度。实际强度由约 0.015–0.017 增至约 0.068–0.070，改善幅度增加。官方优化器、LR 和预算未变，但新增参数的优化动态确实变化，应明确归因。

| 模型 | 参数量 | 记录峰值 MiB | 最佳 / 总 epoch |
| --- | --- | --- | --- |
| GTR | 633,754 | 622.0 | 10 / 15 |
| A5 | 634,314 | 794.0 | 9 / 14 |
| AB5 | 634,507 | 814.0 | 10 / 15 |
| ABC5 | 634,507 | 854.0 | 10 / 15 |

A 新增 560 个参数，ABC 新增 753 个，但历史数据 buffer 不计参数。记录推理总时间 GTR/A5/AB5/ABC5 分别为 0.02865 / 0.28756 / 0.45016 / 0.20751 秒，均 11 batches；设备/并发时段不同，不能作为严格速度排名。

| 数据 | 论文 MSE / MAE | 本基线 MSE / MAE | 绝对差 MSE / MAE |
| --- | --- | --- | --- |
| ETTh1 | 0.367 / 0.391 | 0.369598 / 0.392604 | +0.002598 / +0.001604 |
| Solar | 0.176 / 0.235 | 0.181172 / 0.236659 | +0.005172 / +0.001659 |

论文参考为 2025–2029 五 seed 均值；本基线为 seed 2024，优化代码行为保持官方，但 seed 统计口径不同，不能称完全同协议统计复现。

# 09 验证集诊断：检索为何值得继续

这一页是验证集预测诊断，不是正式测试成绩。诊断没有 optimizer step，不使用测试目标；候选仅来自训练段，满足因果边界。完整验证集评估不 shuffle/drop_last，因此也不同于官方早停批次平均。

## ETTh1：全部 2785 个验证窗口

| 固定诊断设置 | MSE | MAE |
| --- | --- | --- |
| 已训练 GTR | 0.675533 | 0.540662 |
| 同相位历史检索单独预测 | 0.823224 | 0.616709 |
| GTR + 0.1 固定检索混合 | 0.669114 | 0.538264 |
| GTR + 0.2 固定检索混合 | 0.667404 | 0.538377 |

检索单独弱于模型，但小幅混合改善两项指标，支持把它作为校正。短/中/长候选的实际 top3 权重贡献约为 61.48% / 22.75% / 15.77%；跨库组合优于单库诊断。

## Solar：全部 5161 个验证窗口

| 固定诊断设置 | MSE | MAE |
| --- | --- | --- |
| 已训练 GTR | 0.143148 | 0.214399 |
| 同相位全库混合，权重 0.1 | 0.143530 | 0.213799 |
| 同相位短库混合，权重 0.1 | 0.141646 | 0.212456 |
| 同相位长库混合，权重 0.1 | 0.145276 | 0.215345 |

Solar 的长库可能有害；全局最近邻仍给长库约 34.83% 权重。短库有内容价值，为逐库选择和可靠性拒绝提供了实际验证任务。

解析 oracle 使用真实未来，只是上限诊断：例如 ETTh1 每样本/通道 oracle MSE 约 0.594408。它不是可部署模型结果，不能放入正式方法排行榜，也不能用于测试集选型。

# 10 下一阶段最短执行路线

## 先补归因，再修机制

| 顺序 | 任务 | 完成判据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ETTh1 补 AC5；冻结 v5 其他设置 | C 在不含 B 时的作用可比较 |
| 2 | Solar 先 smoke + 新版 A5 | 新历史库是否避免旧 A3 退化 |
| 3 | Solar 有信息价值后补 AB/AC/ABC | 完成第二数据集同版模块归因 |
| 4 | 单改 global_topk→per_bank | 路由能否拒绝有害年龄库 |
| 5 | 固定 A/B，仅改 C 为 Euclidean | 对比监督与检索几何是否一致 |
| 6 | 根据误差诊断调整 B 的一项因素 | 门控收益可解释，而非整体降幅 |

每个新配置有独立 ID 和 smoke，基线回归检查通过后进入统一队列。已有 per_bank 与 Euclidean 开关不代表已有正式结果。round6 生成器草稿会组合部分改动，应按这里的单因素计划拆分、核对配置后再启动。

## 结果分支

•  A 有效、B 变差：比较固定与动态 gate；检查校正强度、gate 分布、oracle 可识别性和不同库的预测分歧。

•  C 候选充分但无收益：检查距离一致性、正例是否可预测、主/辅助梯度比例，再调整一个损失因素。

•  Solar A 再次变差：回到短/中/长库的验证误差、实际选中比例与归一化迁移；保留全部库的研究范围。

•  两数据集都有值得继续的方向：冻结方法，再进入配对多 seed。

•  无法形成有效组合：继续修候选与机制，暂停扩数据、外部基线和论文包装。

不设“必须提升某固定百分比”的机械门槛。决策同时看 MSE/MAE、跨数据方向、模块归因、波动及成本；正式结论仍需要统计验证。

# 11 独立贡献与最小消融矩阵

| 配置 | 快速阶段状态 | 核心比较 |
| --- | --- | --- |
| GTR | 两数据集已完成 | 所有改进的父模型对照 |
| A5 | ETTh1 已完成 | A 与 GTR：检索内容是否有效 |
| AB5 | ETTh1 已完成 | AB 与 A：B 的独立作用 |
| AC5 | 待补 | AC 与 A：C 的独立作用 |
| ABC5 | ETTh1 已完成 | ABC 与 AB/AC：组合与交互 |

C 必须训练 A 的真实检索编码器；当前配置禁止无 A 的 C。因此不机械运行八种开关组合。B 的证据来自 AB−A 和 ABC−AC；C 的证据来自 AC−A 和 ABC−AB。

## 方法有效后再补的机制对照

| 模块 | 对照设计 | 必须控制的因素 |
| --- | --- | --- |
| A | 单库 / 多库；固定 / 学习路由；global / per_bank | 总候选数、训练预算和历史覆盖 |
| B | 固定 gate / 动态 gate；有 / 无校准监督 | 同一 A、相同修正参数化 |
| C | 无对比 / 普通负例 / 同相位困难负例 | 同一候选库、同一实际检索度量 |

如果要证明多库优势，不能让多库只因为看了更多候选获益。独立长周期候选库与年龄库的比较也要保持总候选预算。

## 同协议条件

固定 T/H、seed、batch、训练/验证/测试资产、最大 epoch、早停、优化器/LR、指标代码和 checkpoint 选择；新增模块及其 loss 权重显式记录。方法代码修改后重跑基线 smoke。

消融是检验完整研究范围，不是缩减创新方案。最终论文主张依据独立收益与机制证据形成，不能仅以“模块均存在”代替证明。

# 12 Baseline 与数据扩展计划

## 当前只做直接父模型与内部变体

GTR 是最关键对照；当前阶段不铺大量外部模型。方法冻结并出现值得统计验证的收益后，先补少量类别代表。

| 模型 | 比较意义 | 阶段 |
| --- | --- | --- |
| GTR | 最直接父模型，预算与资产一致 | 当前及全部阶段 |
| DLinear | 轻量线性、趋势/季节分解代表 | 正式扩展 |
| CycleNet | 周期模板，与 A 最相关 | 正式扩展 |
| PatchTST | Transformer 类强基线 | 正式扩展 |
| iTransformer | 强调跨变量作用时增加 | 可选，不预先全跑 |

优先使用官方实现；仓库内已有相关模型可以缩短接入，但应核对与官方版本的区别。外部方法不强行套用 GTR 的全部优化器超参数；采用官方推荐设置、固定数据与指标，并透明记录输入长度、训练预算与搜索成本。

## 数据与预测长度

•  快速阶段保持 ETTh1/Solar、T96/H96、seed 2024，不增加更多 seed 或全数据集。

•  方法冻结后先增加一个官方支持的长预测范围，再根据结果补齐所需范围，不能混合不同 horizon 的数字排名。

•  第三个数据集从尚未参与方法设计的公开数据中选择；可考虑官方仓库支持的 Weather 或 Electricity，选择前核对来源、周期差异和预处理。

•  若验证插入其他 backbone 的可迁移性，采用“同 backbone 原始版 / +TrustGTR”的配对比较，只在主方法成立后开展。

## 来源

DLinear 官方仓库；CycleNet 官方仓库；PatchTST 官方仓库。这是未来对照计划，不表示已经运行或验证优于这些方法。

# 13 多 seed、漂移与资源证据

## 方法冻结后进行配对统计

基线与最终方法使用同一组 seed；可采用原论文 2025–2029 五 seed，2024 保留为探索筛选。先跑 GTR、最终方法及必要归因版本，再补完整机制消融。报告均值、标准差、逐 seed 差异和跨数据一致性。

单 seed 不声称统计显著。若使用配对置信区间或 bootstrap，要明确分析单位；重叠预测窗口不是独立样本，不能直接按窗口数量夸大置信度。

当前多轮查看过同一 ETTh1 测试结果，应作为探索性证据。后续选型和权重只用 train/val；冻结后增加未参与设计的新数据或 holdout 场景。多 seed 检验训练随机性，不能消除测试选择偏差。

## 可靠性故事的直接检验

•  自然测试区间分层：平稳、输入水平变化、趋势变化；分层规则依据训练统计或预测时可见输入预先定义。

•  每层报告 MSE/MAE、gate 分布、各库权重和检索带来改善/伤害的比例；best-model 验证/测试诊断单独统计。

•  再做固定输入噪声、异常点、水平/趋势变化压力测试。正常测试与压力测试分开报告，不能改原测试资产后沿用原 ID。

•  未来目标只能在评估后用于分析 oracle 或真实收益；推理与分层决策不得使用它。

## 复杂度与性价比

统计参数、历史库 buffer/存储、单 epoch/总训练时间、推理延迟、峰值显存；能可靠取得时再报告 FLOPs/MACs。当前观测显示检索有额外推理代价，不能因参数少宣称低成本。

严格速度比较采用同设备、同 batch、同精度、预热和 CUDA 同步；区分模型前向、数据读取和完整流程。优化候选索引缓存或计算布局时保持数值协议，不静默缩候选、缩模型或缩训练。

# 14 GPU 队列与失败恢复

## 已实现的调度机制

统一调度器后台运行、非阻塞轮询，最多三个实验。依据 GPU UUID、实时空闲显存、历史峰值与少量安全余量补位；能跑一个就跑一个，资源增加后再补，不能以虚假 tensor 囤积显存。

启动临界区用共享 flock 保护 GPU 选择、显存预留、任务登记与 PID 写入。恢复时重新登记收养的活任务，避免崩溃窗口漏算资源。记录每任务配置、日志、PID、状态、退出码和峰值。

| 状态/错误 | 处理 |
| --- | --- |
| SUCCESS | 保存指标，归档并自动汇总，不重复启动 |
| OOM | 清理自身进程，更新估计与次数，指数退避回队列 |
| WAITING_RESOURCE | 保留队列、低频等待，不占 GPU |
| DATA / CONFIG / CODE_ERROR | 定位修复；新 ID 与 smoke 后再启动，不无限重跑 |
| NAN_OR_DIVERGENCE | 保存最后状态，诊断数值问题 |
| EXTERNAL_KILL | 完整兼容 checkpoint 才可恢复 |
| UNKNOWN_ERROR | 保存错误，有限诊断后暂停该任务 |

OOM 重试要求比上次启动时更多空闲显存或更大 GPU，不用清理后显存误作参照；退避记录 next_eligible_time，较多失败转长期资源等待。只管理本用户确认归属的进程。

## 可用操作与当前状态

cd /mnt/data/zza/code/TrustGTR

bash scripts/queue.sh status configs/queue_historical_v5.json

tail -f runtime/queue.log

当前 v5 已 COMPLETED，队列累计 11 项成功，包含沿用 baseline/smoke；无待跑和运行任务。start/stop/resume 接口保留给后续队列。最新十项 CPU 假任务测试全部通过，未分配 GPU；不修改正式 batch/epoch 来适配资源。

# 15 环境、代码与结果还原

## 独立环境与版本

环境前缀 .conda：Python 3.10.13、torch 2.0.1+cu118、CUDA runtime 11.8、numpy 1.24.4、pandas 1.5.3、scikit-learn 1.3.2、PyYAML 6.0.2。依赖锁文件位于 configs。驱动显示 CUDA 12.2 不等于必须安装对应 Toolkit。

原始 commit 为 d94161906151bdc0c94f4d21c2b0ca356aeb3135。原始 tracked 源文件未修改；新增代码未自动 commit/push，每 run 保存额外代码快照及 hash。

| 位置 | 用途 |
| --- | --- |
| models/GTR.py | 保留的原模型 |
| models/TrustGTR.py / HistoricalMemory.py | A/B/C 与静态历史库 |
| exp/exp_repro.py | 官方循环观察、原子保存与恢复 |
| scripts/run_experiment.py | 官方同协议入口 |
| scripts/run_trust_experiment.py | 创新入口、绝对相位、训练库绑定 |
| scripts/experiment_queue.py / queue.sh | 后台调度及 status/stop/resume |
| artifacts/evaluation/ | 固定 split、scaler 与校验资产 |
| runs/ / reports/ | 唯一实验与自动结果表 |

每正式 run 保存 resolved_config.yaml、command.sh、env.txt、git_state.txt、code.diff、train.log、metrics.json、status.json、resource_usage.json、checkpoints、untracked_code 与 code_manifest。

last.pt 包括 model/optimizer/scheduler/早停/epoch/global step/最佳状态及随机状态，原子写入并检查。只从完整 epoch、相同科学指纹恢复；不兼容或损坏则新 ID 从头开始，预算不变。

历史数据 buffer 不进 state_dict；恢复先用同一训练资产重新绑定并核对 hash。ETTh1.csv / solar_AL.txt 复用已有公开数据副本，已核对 SHA256；未另行证明与上游逐字节一致，来源与 hash 保留在配置中。

GPU 曾核对逻辑 0=4090、逻辑 1=4080，启动仍使用 UUID。偏差简明记录位于 /mnt/data/zza/code/badandgood/TrustGTR.md。

# 16 里程碑、完成判据与交付

| 里程碑 | 当前状态 | 可审查完成判据 |
| --- | --- | --- |
| M1 快速复现 | 已完成 | 独立环境、两数据集、官方基线和固定资产可还原 |
| M2 新版归因 | 部分完成 | ETTh1/Solar 同版矩阵齐全，A/B/C 作用可区分 |
| M3 方法冻结 | 待完成 | 验证集选型、配置与代码冻结，基线回归通过 |
| M4 稳定性 | 待完成 | 配对多 seed、均值/波动、必要消融和全部原始结果 |
| M5 强对照与机制 | 待完成 | 少量强基线、额外场景、漂移与资源代价 |
| M6 论文论证 | 条件性开展 | 独立贡献与证据链足以支持研究主张 |

当前共有 23 个成功正式实验，其中两个 baseline；另有 28 个成功 smoke。保留 2 个 CODE_ERROR 记录，含未启动依赖任务。它们是执行记录，不是创新成功率或统计样本量。

## 决策与失败分支

单 seed 用于筛方向；两项指标与不同数据上的趋势、独立模块收益和成本共同决定是否扩大。未形成价值时返回候选质量、状态监督或校准机制，保留 A/B/C，不通过更多预算掩盖问题。

遇到数据、代码或配置错误先修根因；资源等待不是方法失败。若可靠性门控持续无增益，保留负结果并重新设计其监督和输入，不把它包装为已证实贡献。

## 执行与交付方式

代码、配置、诊断和授权实验由项目代理直接完成；用户只在涉及资源授权、目标改变或不可逆操作时介入。按工作批次推进，不承诺依赖共享 GPU 的固定完成日期。

每阶段交付：关键改动、配置差异、命令与退出状态、指标和成本、证据路径、继续/调整的判断及下一步。最终研究交付应包含可还原代码与环境、数据资产索引、全部结果表、完整消融和方法局限。

# 17 来源与关键实验索引

## 外部来源

•  GTR 官方仓库与 README：原结构、安装和运行入口。

•  GTR 论文：Enhancing Multivariate Time Series Forecasting with Global Temporal Retrieval。

•  GTR OpenReview 页面：原论文信息；本文不据此预判本项目投稿结果。

•  DLinear、CycleNet、PatchTST：未来外部基线的官方来源。

## 可定位的正式 run

以下 ID 均位于项目 runs/ 下，读取 metrics.json；详细配置读取 resolved_config.yaml。

GTR ETTh1：gtr__etth1__forecast__t96_h96__seed2024__20261004_214520

GTR Solar：gtr__solar__forecast__t96_h96__seed2024__20261004_214520

A5：trustgtr_a5__etth1__forecast__t96_h96__seed2024__20261005_110620

AB5：trustgtr_ab5__etth1__forecast__t96_h96__seed2024__20261005_110620

ABC5：trustgtr_abc5__etth1__forecast__t96_h96__seed2024__20261005_110620

## 内部证据与文档维护

自动总表：reports/latest_results.csv、.md。诊断：reports/retrieval_headroom_etth1_fullval_banks.json 与 retrieval_headroom_solar_fullval_banks.json；这些是验证集诊断，oracle 不算正式模型结果。

固定评估资产目录：ETTh1 bfe9623f632b1c68ce78；Solar 8c343b57ef82b26b213a，位于 artifacts/evaluation。全过程偏差索引：code/badandgood/TrustGTR.md。

本 PDF 数值由 metrics 自动代入；同名 evidence.json 保存来源 hash 与队列快照，可编辑 Markdown/DOCX 同时交付。更新文档时重新核对截止状态，保留旧版本，不把计划改写为已执行事实。